
永发改字〔2025〕86号                         
关于罗汉果福寿广场全民健身中心项目

初步设计及概算的批复
永福县文化广电体育和旅游局：
你单位报来《关于审批罗汉果福寿广场全民健身中心项目初步设计及概算的报告》收悉。由你单位委托中晟汇创建设发展有限公司编制的《罗汉果福寿广场全民健身中心项目初步设计及概算》已经合裕设计集团有限公司评估审查，根据审查报告及专家意见，经研究，批复如下：

一、项目代码：2409-450326-04-01-769119

二、项目名称：罗汉果福寿广场全民健身中心
三、项目业主：永福县文化广电体育和旅游局
四、项目建设地点：桂林市永福县城上台新区
五、建设性质：新建

六、项目建设规模及主要建设内容：项目新建一栋地上3层的全民健身中心, 建筑占地1795.70 平方米，总建筑面积5434.12平方米。全民健身中心一层设置了大厅、游泳馆、管理用房、消防控制室、设备用房、器材用房、公共卫生间及更衣室，二层设置气排球场、羽毛球场、健身操房、器材室、管理用房、公共卫生间及更衣室，三层为篮球场、室内器械健身房、乒乓球运动场、管理用房、器材室、公共卫生间及更衣室等。室外工程包括道路铺装3165.49㎡、景观绿化5794.95㎡和停车场铺装1492.73㎡、广场铺装2312.01㎡，配套建设标识系统、智能化工程、电气工程及室外照明工程等。

七、建设标准：建筑为框架结构，建筑高度26.3m，结构设计工作年限为50年，抗震设防烈度为6度，耐火等级为二级，建筑防水等级为I级。
八、投资概算及资金筹措：工程总投资为1987.13万元，其中：工程费用1771.29万元，工程建设其他费用157.96万元，预备费57.88万元；资金来源于申请上级补助资金及县级配套资金。

九、请在下阶段按照初步设计评审报告及评审意见进一步深化优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。

十、请据批复严格控制项目建设地点、建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述规模的，需到我局重新批复初步设计和概算；在实施过程中突破上述规模的，需办理调整概算手续。

十一、自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028。

附件：罗汉果福寿广场全民健身中心项目总投资概算表

永福县发展和改革局

2025年12月9日

（此件公开发布） 

永福县发展和改革局办公室                 2025年12月9日 

（共印4份）
附件：

罗汉果福寿广场全民健身中心项目总投资概算表

	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）
	技术经济指标

	
	
	建筑

工程费
	设备

购置费
	安装

工程费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位造价(元)
	占总投资比例（%）

	一
	工程费用
	1741.00
	30.29
	
	
	1771.29
	
	
	
	89.14

	1
	建筑工程
	1448.67
	
	
	
	1448.67
	㎡
	5434.12
	2665.88
	

	2
	室外工程
	206.81
	
	
	
	206.81
	项
	1.00
	2068100.00
	

	3
	配套附属设施
	85.52
	30.29
	
	
	115.81
	项
	1.00
	1158100.00
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	157.96
	157.96
	
	
	
	7.95

	1
	建设单位管理费
	
	
	
	52.95
	
	
	
	
	

	2
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	8.26
	
	
	
	
	

	3
	工程勘察设计费
	
	
	
	57.38
	
	
	
	
	

	4
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	8.86
	
	
	
	
	

	5
	工程保险费
	
	
	
	7.09
	
	
	
	
	

	6
	检验试验费
	
	
	
	17.71
	
	
	
	
	

	7
	其他费用
	
	
	
	5.72
	
	
	
	
	

	
	第一、二、部分费用合计
	
	
	
	
	1929.25
	
	
	
	

	三
	预备费用
	
	
	
	
	57.88
	
	
	
	2.91

	1
	基本预备费(一+二)*3%
	
	
	
	
	57.88
	
	
	
	

	四
	工程总投资
	
	
	
	
	1987.13
	
	
	
	100.00




